|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 用户认可度不高 | 没有足够吸引用户的功能 | 用户风险 |
| R2 | 用户体验不好 | 部分用户喜爱的歌曲没有版权 | 用户风险 |
| R3 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 |
| R4 | 软件的信息更新不及时 | 技术人员的信息维护不及时 | 流程风险 |
| R5 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |
| R6 | 开发过程因意外因素造成项目终止 | 开发过程中因为各种原因而终止；项目成功率毕竟目前仍是较低 | 流程风险 |
| R7 | 竞争力不够 | 目前市场上类似音乐产品已经很多，产品推广不一定顺利 | 用户风险 |