项目章程

* **项目名称**

音缘

* **项目经理**

刘远铎

* **项目背景**

随着网络直播，视频等娱乐形式越来越流行，几乎每个地方都有很多喜欢与声音有关的活动的人群，同时某地拥有全国排名前十的音乐周边类销售市场，物品丰富、货源充足、价格低廉，目前人们已逐渐习惯网上购物，随时随地在线进行一些娱乐活动，可以通过构建服务某地和喜爱声音有关娱乐活动的群体的在线娱乐平台来搭建这一桥梁，实现服务大众、繁荣市场的有益局面。

* **项目目标**

“音缘app”要打造一个集音乐、视频、直播、短视频、社交于一体的泛娱乐平台，为喜欢与声音有关的活动人提供享受方便、丰富、多样的音乐等方面的活动，及时、准确获取音乐资讯，便利、实惠的音乐周边商品服务的在线音乐平台，让对声音感兴趣的人们能够找到自己心中真正声音的来源；

* **项目范围**
  + 商家支持：入住、管理货品、歌曲和资讯及分类、订单处理、查看历史数据；
  + 用户使用：歌曲、货物、资讯查询及浏览、下单、结账、评价、个人中心；
  + 公共功能：广告、货物推荐、特定活动；
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、推荐货物管理、活动安排、分析数据；
* **进度**

2020年3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

* 3.5前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；
* 3.10前确定产品定位；
* 3.15前完成第一版界面原型；
* 3.20前确定第一版产品范围；
* 3.25前完成主要技术点研究；
* 3.30前确定下一阶段任务的细化安排；

2020．4月：产品的需求细化、产品设计细化；

2020．5月：组建网站建设团队，进入建设期；

2020．6.1-6.15：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**