音缘APP沟通管理计划

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 人员（角色） | 沟通信息 | 沟通方式 |
| 张琳（产品经理） | 1. 需求细节 2. 需求变更 3. 客户反馈需求方面的问题 4. 项目生命周期 5. 产品迭代升级 6. 工作分配细节 | 1. 即时邮件（电话沟通） 2. 每周例会 3. 随时面谈 |
| 郭梦佳（UE/UI设计师） | 1. UI设计细节 2. UI变更 3. 与UI设计相关的测试结果和解决办法 4. UI开发进展情况 5. 客户反馈关于UI方面的问题 | 1. 即时邮件（电话沟通） 2. 每周例会 3. 随时面谈 |
| 于成航（技术专家） | 1. 需求细节 2. 应用技术细节 3. 技术变更 4. 开发过程中遇到的问题 | 1. 即时邮件（电话沟通） 2. 每周例会 3. 随时面谈 |
| 王奇、杨晓宇（测试专家） | 1. 测试工作安排 2. 测试实施情况 3. 测试团队人员状况 | 1. 即时邮件（电话沟通） 2. 每周例会 3. 随时面谈 |
| 张老板（商户代表） | 1. 需求 2. UI设计 3. 商业模式 4. 业务流程 | 1. 随时面谈 2. 纸质调查表 |
| 郭子郡（用户代表） | 1. 需求 2. UI设计 3. 商业模式 4. 业务流程 | 1. 随时面谈 2. 纸质调查表 |